«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ с.Большой Труев

____________ Хусаинова Л.Р.

«19» января 2019 г.

План мероприятий по благоустройству МБОУ СОШ                                                                с.Большой Труев на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа «О проведении мероприятий по благоустройству территории Образовательного учреждения в зимний период». | 19.01.2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы |
| 2. | Проведение мероприятий в зимний период в целях предотвращения аварийных и травмоопасных ситуаций: -Принятие исчерпывающих мер по поддержанию здания и территории образовательного учреждения в зимний период в надлежащем состоянии. -Составление графика ежедневной уборки территории. -Проведение ежедневной расчистки территории образовательного учреждения от снега, в том числе от цоколя здания, подъезды к пожарному водоёму, согласно графику. -Расчистка от снега и наледи эвакуационных путей. -Своевременное устранение наледи и сосулек с кровли, козырьков здания. -Организация работы по посыпке территории, ступенек, путей эвакуации песко-соляной смесью. -Обеспечение соблюдения техники безопасности при проведении работ в целях недопущения несчастных случаев | Декабрь2018 - март 2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы Измаилова Т.Р., ответственн за ВР Аитов Р.Х., учитель технологии Хальметов А.М., нач.хоз.отдела Хальметов А.М. Хальметов А.М. Аитов Р.Х. |
| 3. | Издание приказа «О проведении мероприятий по благоустройству территории Образовательного учреждения в весеннее-летний период». | 13.03.2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы |
| 4. | Проведение работ в период активного таяния снега: -ворошение и разбрасывание снега на территории, -очистка отмосток, -освобождение колодцев, ливневок, -подготовка дренажных канав для свободного прохода талых вод, -расчистка от снега эвакуационных путей, подъездов к пожарному водоёму. -проведение занятий с обучающимися в образовательных учреждениях по курсам ОБЖ на тему: «Действия во время возможной чрезвычайной ситуации возникшей в период весеннего паводка» - проведение родительских собраний с соответствующей росписью в журнале инструктажа об усилении контроля за несовершеннолетними в весенний период, недопущении нахождения несовершеннолетних вблизи водоёмов, в зоне возможного затопления. | 13.03.2019- 15.04.2019 | Классные руководители Хальметов А.М. Аитов Р.Х. Кл. руководители Измаилова Т.Р. Аитов Р.Х. |
| 5. | Разработка плана благоустройства территории с указанием объёма работы, сроков исполнения и ответственных. | до 25.03.2019 | Измаилова Т.Р., ответственная за ВР |
| 6. | Проведение месячника по благоустройству территории школы | 18.03.2019-20.04.2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы |
| 7. | Участие в программе «Больше кислорода» | Март-май 2019 г. | Учителя начальных классов, биологии, географии |
| 8. | Организация проведения уборки территории школы от строительного и бытового мусора согласно графику. | ежедневно | Завхоз школы Старший воспитатель дошкольных групп |
| 9. | Организация своевременного вывоза мусора с территории образовательного учреждения. Организация раздельного сбора ТБО | постоянно | Хусаинова Л.Р., директор школы |
| 10. | Мероприятия, посвященные «Всемирному дню птиц» | 01.04.2019 | Старшая вожатая, учителя начальных кл., учитель биологии, старший воспитатель дошкольных групп |
| 11. | Ремонт, побелка бордюров, цоколя здания. | 15.04.2019-29.04.2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы , Хальметов А.М., нач.хоз отдела, тех.работники |
| 12. | Благоустройство садов и территории памятника | 15.04.2019-29.04.2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы, классный рук.8 кл |
| 13. | Проведение субботника | 13.04.2019 20.04.2019 27.04.2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы, завхоз школы, ответственн. за ВР, классные руковод |
| 14. | Улучшение организации и содержания садово-паркового комплекса: -подстричь кустарник; -произвести дополнительные посадки древесно-кустарниковых, плодово-ягодных культур; -побелить стволы деревьев; -внести в цветочно-декоративное озеленение школы, оформительский элемент (оригинальное оформление клумб, цветников, расширение видового многообразия цветочно-декоративных культур и т.п.). | до 29.04.2019 до 9.05.2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы, нач.хоз.отдела школы, технические работники школы, ответственная за воспитат работу, кл.руководители, учитель биологии |
| 15. | Ремонт, покраска металлических и деревянных конструкций, оборудования спортивной площадки (футбольных ворот, баскетбольных и волейбольных стоек, бревна, полосы препятствий и т.п.). | до 13.05.2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы учителя физической культуры |
| 16. | Проведение конкурса среди классов и (групп МДОУ) на лучшее озеленение уголка территории образовательного учреждения. | 20.04.2019-20.05.2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы, ответствен за ВР, старший воспита тель дошкольных групп |
| 17. | Освещение работ по благоустройству территории и итогов конкурса на сайте школы, в школьной газете. | в течение учебного года | Ответственная за ВР, кл.руководит Старший воспита- тель дошкольных групп |
| 18. | Содержание асфальтовых покрытий в должном порядке. | июнь-август | Хусаинова Л.Р., директор школы |
| 19. | Поддержание в рабочем состоянии игровых площадок. | постоянно | Хусаинова Л.Р., директор школы, завхоз, дворник |
| 20. | Содержание в порядке территории, прилегающей к школьной теплице. | весенне-летний период | Хусаинова Л.Р., директор школы, завхоз, учителя технологии |
| 21. | Покос травы на территории образовательного учреждения, не допущение высоты травяного покрова выше 5 см. | весенне-летний период | Завхоз школы, классные руковод.,учитель технологии, родители |
| 22. | Приведение в порядок травяного покрова футбольного поля. | май | Учителя физичес- кой культуры |
| 23. | Проведение акции «Чистое село» | Апрель-май | Хусаинова Л.Р., директор школы |
| 24. | Участие в Едином Дне очистки рек и родников | 15.05.2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы, классные руковод |
| 25. | Издание приказа «О проведении мероприятий по благоустройству территории образовательного учреждения в осенний период». | 11.09 2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы |
| 26. | Проведение мероприятий по благоустройству школы в осенний период: -проводить ежедневную уборку территории от бытового мусора, листвы, сухой травы, поросли; -подстричь кустарник; -отремонтировать цоколь здания, ступеньки и т.д. с целью предупреждения дальнейшего разрушения в осеннее-зимний период; -привести в порядок школьные теплицы и территории, прилегающие к ним. | сентябрь 2019- ноябрь 2019 | Хусаинова Л.Р., директор школы начальник хоз. отдела, Аитов Р.Х., учитель технологии, ответственная за теплицу |

Исполнитель:                            Измаилова Т.Р., ответственная за ВР